REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail

NOTE DE SYNTHESE

Plateforme Nationale Intelligente de Gestion et de Tracabilite des Forces de Securite PNIGT-FS Digitalisation de l'Administration Publique — Cas de la Cote d'Ivoire

| 60 000+ Agents concernes | 4 Corps de securite | 14 mois Duree du projet | 10+ Modules fonctionnels |
| --- | --- | --- | --- |

1. POURQUOI CE PROJET ? — LA PROBLEMATIQUE

La gestion administrative des forces de securite en Cote d'Ivoire repose encore largement sur des methodes fragmentees : dossiers papier, fichiers Excel isoles, archives physiques dispersees entre les corps, et systemes non interconnectes. Cette situation genere des risques majeurs pour l'Etat :

| Situation actuelle - Parcours des agents non traçables - Risque eleve de falsification des dossiers - Impossible de verifier un agent en temps reel - Decisions RH sans base de donnees fiable - Pertes economiques (agents fantomes, doublons) | Apres PNIGT-FS - Matricule unique pour chaque agent - Dossiers infalsifiables et auditables - Verification en moins de 5 secondes - Tableaux de bord decisionnels temps reel - Elimination des doublons et fraudes |
| --- | --- |

Ce projet repond directement aux objectifs de l'Agenda Digital 2030 de la Cote d'Ivoire, notamment l'Axe 2 (Transformation numerique de l'Etat) et l'Axe 4 (Securite des systemes d'information).

2. QUOI ? — LA SOLUTION PROPOSEE

La PNIGT-FS est une plateforme web nationale centralisee, securisee et intelligente, qui suit le parcours complet d'un agent depuis son entree en ecole jusqu'a sa sortie du service. Elle est structuree en 11 modules fonctionnels complementaires :

| Gestion des agents | Suivi de carriere | Gestion des affectations |
| --- | --- | --- |
| Identite unique et matricule infalsifiable | Grades, formations, sanctions | Historique complet des mouvements |
| Sante & Aptitude | Tableaux de bord & Stats | Intelligence Artificielle |
| Donnees medicales securisees | Rapports exportables PDF/Excel | Alertes predictives & anomalies |

3. COMMENT ? — ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIES

La PNIGT-FS repose sur une architecture microservices moderne, securisee et interoperable. Chaque module est independant, deployable separement, et communicant via des API REST securisees. Les principaux choix technologiques recommandes sont :

- Frontend : React.js ou Vue.js avec une application mobile Progressive Web App (PWA)

- Backend : Node.js ou Spring Boot avec une API Gateway centralisee

- Base de donnees : PostgreSQL (donnees structurees) + MinIO (stockage documentaire)

- Securite : Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos, authentification 2FA

- Infrastructure : Hebergement sur cloud prive national ou datacenter de l'Etat

- IA : Algorithmes de detection d'anomalies et de prediction integres en backend

Innovations differenciantes 1) Matricule biometrique unique lie a un QR Code sur la carte professionnelle ¦ 2) Application mobile securisee pour les commandants de terrain ¦ 3) IA embarquee pour la detection d'anomalies et les alertes predictives ¦ 4) Architecture ouverte pour l'interconnexion future avec la paie et l'etat civil national

4. POUR QUI ? — BENEFICIAIRES ET ACTEURS

| Categorie | Acteurs | Benefice principal |
| --- | --- | --- |
| Institutionnels | Ministere Defense, Ministere Interieur, DRH | Pilotage strategique et gouvernance |
| Operationnels | RH, Commandants, Services medicaux | Efficacite et rapidite de gestion |
| Directs | 60 000+ agents des forces de securite | Transparence et acces a son dossier |

5. ANALYSE SWOT DU PROJET

| FORCES - Besoin operationnel reel et urgent - Soutien institutionnel potentiel fort - Architecture modulaire evolutive - Conformite agenda digital 2030 | FAIBLESSES - Qualite des donnees historiques incertaine - Dependance a l'infrastructure numerique - Besoin eleve de formation des utilisateurs - Cout initial d'investissement significatif |
| --- | --- |
| OPPORTUNITES - Agenda Digital CI 2030 en cours - Financement international disponible - Modeles africains reussis (Rwanda, Senegal) - Synergies avec d'autres systemes d'Etat | MENACES - Resistance au changement - Risques de cybersecurite - Difficulte d'harmonisation inter-corps - Volatilite des financements exterieurs |

6. PHASAGE ET IMPACT ATTENDU

| Phase | Contenu | Duree |
| --- | --- | --- |
| 1 — Cadrage | Analyse besoins, definition roles et exigences | 2 mois |
| 2 — Conception | Architecture, base de donnees, maquettes UI/UX | 2 mois |
| 3 — MVP | Modules agents, matricule, affectations, grades | 4 mois |
| 4 — Enrichissement | Sante, documents, IA, tableaux de bord | 3 mois |
| 5 — Deploiement | Tests securite, pilote, generalisation nationale | 3 mois |

7. CADRE JURIDIQUE ET FINANCEMENT

La mise en oeuvre de la PNIGT-FS s'appuie sur un cadre legal solide en Cote d'Ivoire, incluant notamment la Loi n°2013-450 relative a la protection des donnees personnelles et la Loi n°2013-451 relative a la lutte contre la cybercriminalite. Un decret de creation de la plateforme sera necessaire pour lui conferer une valeur juridique officielle.

Sources de financement potentielles Budget de l'Etat (Loi de Finances) ¦ Banque Mondiale — Programme de Gouvernance Numerique ¦ Banque Africaine de Developpement (BAD) ¦ Union Europeenne (Fonds de Developpement) ¦ Cooperation bilaterale (France, USA, Chine)

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La PNIGT-FS est bien plus qu'un simple outil informatique : c'est une infrastructure numerique strategique nationale, a forte valeur ajoutee pour la gouvernance des forces de securite en Cote d'Ivoire. Elle transforme fondamentalement la gestion des ressources humaines en passant d'une administration fragmentee et reactive a une gestion centralisee, transparente et orientee par les donnees.

Recommandation cle Ce projet devrait etre classe comme infrastructure numerique strategique nationale et beneficier d'un portage politique au plus haut niveau des deux ministeres tutelles (Defense et Interieur), avec un financement dedie inscrit dans la Loi de Finances, complementaire aux partenariats internationaux disponibles.

9. PROFIL DU PORTEUR DE PROJET

Ce projet est presente dans le cadre d'une journee carriere par un etudiant en informatique / genie logiciel, avec une vision concrete et realiste de la solution technique a mettre en oeuvre. Les competences mobilisees dans ce projet incluent :

- Architecture logicielle et conception de systemes d'information complexes

- Developpement web full-stack (frontend, backend, API REST)

- Gestion de bases de donnees relationnelles et documentaires

- Cybersecurite et protection des donnees sensibles

- Gestion de projet IT (methodologie Agile/Scrum)

- Connaissance des enjeux de la transformation numerique des administrations publiques africaines

Note de synthese — PNIGT-FS | Version 1.0 — Journee Carriere 2025 | Confidentiel